Karviná, 10. března 2026

V areálu bývalých zámeckých koníren pokračují stavební práce

V areálu bývalých zámeckých koníren v parku Boženy Němcové pokračují práce na rekonstrukci historických budov koníren a mléčnice.

„V objektu koníren jsme v posledních měsících odstranili spálené stropní trámy, provedli betonáž ztužujícího věnce objektu a nových základů pod sloupy kleneb. Zároveň bylo nutné podepřít a zpevnit klenby, které byly ve špatném technickém stavu,“ řekl Lukáš Horuta, hlavní stavbyvedoucí společnosti Metrostav CZ.

V této chvíli se připravuje nová stropní konstrukce a kvůli jejímu přesnému osazení byl objekt zaměřen pomocí 3D skenování. Součástí prací byla i demontáž střechy a střešní krytiny. V dalších týdnech budou následovat práce na podchycení zdiva a provedení nových základů pod obvodovými zdmi.

„Práce pokračují i v objektu mléčnice. Tady jsme už odvezli suť a demontovali původní trámy, které budou po opravě znovu použity. Stavaři zároveň podchytili zdivo ve štítu a vyzdili klenbu. Probíhají přípravy pro betonování základů a ztužujícího věnce, chystáme i tady částečnou demontáž střechy a střešní krytiny a opravu dřevěných prvků vazných trámů,“ doplnil Horuta.

Součástí projektu je také výstavba nového solankového inhalatoria. I tady práce výrazně pokročily.

„Zajistili jsme přeložky vodovodu a veřejného osvětlení a zahájili výkopové práce pro založení základů. Součástí stavby je také železobetonová vana pro solanku a její hydroizolace, kterou budeme nyní provádět,“ řekl Horuta.

Práce na výstavbě inhalatoria budou pokračovat dalšími výkopy a dokončením základů, a také přípravou pro betonáž železobetonové vany pro solanku.

Podle vedení města jde o důležitý projekt, který přinese nové využití historických objektů v parku Boženy Němcové.

„Víme, že rekonstrukce historických objektů je náročný proces a některé úkoly se nově objevují až v průběhu prací. Věříme, že se vše podaří dokončit včas a už brzy se tyto historické budovy znovu stanou přirozenou součástí života parku. Po rekonstrukci nabídnou nové zázemí pro setkávání lidí, kulturní akce i odpočinek,“ uvedl primátor Karviné Jan Wolf (nestr.).

Cílem náročné rekonstrukce je citlivá obnova historických objektů a jejich nové společenské využití v podobě kulturně-komunitního centra, jehož součástí bude nová stavba inhalatoria. Obě stavby by měly být dokončeny současně, a to do prosince roku 2026, veřejnosti by měl být areál zpřístupněn na jaře 2027.

Stavební práce za více než 130 milionů korun budou z velké části financovány z dotace Operačního programu Spravedlivá transformace. Inhalatorium bude částečně podpořeno z prostředků Nadace OKD.

Monika Danková
tisková mluvčí města Karviné
monika.dankova@karvina.cz

+420731482220

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné

Adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Telefon: +420 596 387 631  GSM: +420 604 104 608

Email  |   Web  |   Facebook  |   X  |   Instagram  |   Youtube