Karviná, 2. června 2026

Nové inhalatorium v Karviné roste do výšky, práce pokračují i na zámeckých konírnách

V parku Boženy Němcové pokračují práce na dvou významných projektech, které v následujících měsících promění tuto část města. Nové solankové inhalatorium už pomalu roste do výšky a současně pokračuje také rozsáhlá rekonstrukce historických zámeckých koníren a bývalé mléčnice.

Stavba inhalatoria se nyní nachází ve fázi realizace hrubé dřevěné konstrukce. Objekt vzniká z lepeného sibiřského modřínu a po dokončení dosáhne výšky téměř sedmi metrů.

„Stavba inhalatoria i rekonstrukce koníren postupují podle harmonogramu. Jsem rád, že se nám daří postupně proměňovat tuto část parku v atraktivní místo pro odpočinek, setkávání i kulturní život. Inhalatorium bude vhodným doplňkem lázeňského parku pro lázeňské hosty i obyvatele Karviné,“ uvedl primátor Karviné Jan Wolf (nestr.).

Podle hlavního stavbyvedoucího Lukáše Horuty se stavební práce na inhalatoriu posouvají do další důležité etapy.

„Teď jsme ve fázi výstavby hrubé dřevěné konstrukce. Konstrukce je ze sibiřského modřínu, z lepeného dřeva. Stavba inhalatoria bude mít výšku téměř sedm metrů, nyní máme konstrukci přibližně do výšky šesti metrů. Hrubou stavbu bychom měli dokončit během července. Následně bude probíhat opláštění inhalatoria cementotřískovými deskami a obložení sibiřským modřínem,“ popsal práce hlavní stavbyvedoucí zhotovitelské firmy Lukáš Horuta.

Součástí inhalatoria bude také speciální trnková stěna, po níž bude stékat jodobromová solanka. Právě díky ní vznikne specifické prostředí s příznivými účinky na dýchací cesty. Trnkové větve, které byly na stavbu dopraveny v uplynulých týdnech, budou instalovány v přesně stanovené hustotě tak, aby solanka mohla správně protékat a vytvářet jemný aerosol.

Současně pokračuje také obnova historických zámeckých koníren a bývalé mléčnice. Rekonstrukce těchto objektů je technicky náročná, přesto práce pokračují podle plánu.

„U samotných koníren nyní kompletně přezdíváme obvodové zdivo, které bylo ve špatném stavu. Současně podkopáváme původní základy a budujeme nové. Aktuálně připravujeme věnec pro nový krov. U mléčnice máme přibližně z 95 procent opravenou hlavní nosnou konstrukci historického krovu a pokračují také opravy nosných konstrukcí budovy,“ doplnil Horuta.

Nové inhalatorium rozšíří nabídku odpočinkových a relaxačních míst v zámeckém parku a podpoří lázeňský charakter města. Zrekonstruované konírny a mléčnice zase nabídnou nové zázemí pro kulturní, společenské a komunitní aktivity. Oba projekty tak významně přispějí k dalšímu rozvoji jedné z nejnavštěvovanějších lokalit v Karviné.

Odkaz na fotogalerii: https://foto.karvina.cz:5001/?launchApp=SYNO.Foto.AppInstance#/shared_space/folder/369?_k=m25x2n

Monika Danková
tisková mluvčí města Karviné
monika.dankova@karvina.cz

+420731482220

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné

Adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Telefon: +420 596 387 631  GSM: +420 604 104 608

Email  |   Web  |   Facebook  |   X  |   Instagram  |   Youtube