Karviná, 26.   srpna 2026

Stavba lávky v Karviné-Starém Městě pokračuje, její montáž je plánovaná na listopad

V Karviné-Starém Městě pokračuje podle harmonogramu výstavba nové lávky přes řeku Olši. Hotová je přeložka vodovodu, sanace části cyklostezky i pilotové založení hlavní stavby. Práce se nyní soustředí na opěry a pilíře, na podzim pak přijde na řadu příprava a samotná montáž lávky.

„V těchto dnech pracujeme na armování opěr a pilířů lávky. Následovat bude jejich bednění a příprava montážní plošiny. V září a říjnu chceme dokončit celou spodní stavbu a připravit ji na osazení lávky. V říjnu navíc počítáme s dovozem a předmontáží jejích jednotlivých částí a samotná montáž je plánována na listopad. Práce zatím pokračují podle schváleného harmonogramu,“ uvedl Michal Jurman, mluvčí zhotovitelské firmy MI Roads a.s.

Budoucí ocelová dvoupolová příhradová lávka bude měřit přibližně 104 metrů a široká bude 3,65 metru. Propojí ulice U Řeky a Sovinecká. Součástí projektu je také vybudování přibližně 112 metrů navazující cyklostezky, úprava stávající trasy a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.

„Projekt zahrnuje také úpravy navazujících tras, aby nové spojení dobře zapadlo do stávající sítě pro pěší a cyklisty. Samotná výstavba lávky vyjde přibližně na 26 milionů korun a stavební práce jsou hrazeny Ministerstvem financí v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje,“ připomněl Richard Kajzar z oddělení provozu a údržby majetku Odboru komunálních služeb MMK.

S pokračující výstavbou v okolí staveniště přibývá těžká technika. Část cyklostezky proto zůstává z bezpečnostních důvodů po dobu výstavby uzavřená. Město žádá pěší i cyklisty, aby respektovali vyznačená omezení a náhradní trasy.

„Lávka vytvoří nové a bezpečné spojení mezi oběma břehy Olše a zároveň doplní síť cyklotras v této části Karviné. Je to projekt, který jsme připravovali několik let, a teď už je jeho postup dobře vidět přímo v terénu. Těší mě, že se stavba posouvá podle plánu a na jaře bude lávka sloužit lidem. Do té doby prosím všechny o shovívavost,“ uzavřel primátor Karviné Jan Wolf (nestr.).

Odkaz na fotogalerii:

https://foto.karvina.cz:5001/?launchApp=SYNO.Foto.AppInstance#/shared_space/folder/474

Monika Danková
tisková mluvčí města Karviné
monika.dankova@karvina.cz

+420731482220

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné

Adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Telefon: +420 596 387 631  GSM: +420 604 104 608

Email  |   Web  |   Facebook  |   X  |   Instagram  |   Youtube